CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019

# HỢP ĐỒNG TƯ VẤN

Số: 226/2019 /HĐ-TVGS

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống nước thải ngoài khu nhà giam hợp khối trại tạm giam số 2

Địa điểm: Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

GIỮA

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng tư vấn xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số:            /QĐ-CAHN-PH10-Đ3 ngày 20/6/2019 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống nước thải ngoài khu nhà giam hợp khối trại tạm giam số 2 ;

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG:

Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2019 tại Trụ sở Công an thành phố Hà Nội số 87 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. CHỦ ĐẦU TƯ (Gọi tắt là Bên A): CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Địa chỉ 	    : Số 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

- Đại diện là ông : Đoàn Ngọc Hùng		Chức vụ:  Phó Giám đốc

- Số tài khoản  : 9527.2.9052463

- Mở tại	    : Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội

2. NHÀ THẦU (Gọi tắt là Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Địa chỉ: Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Đại diện là ông: Nguyễn Trường Huy	 Chức vụ: Phó Giám đốc

- Kèm theo giấy ủy quyền số 324/CV-VPTV ngày 01/8/2014 của Giám đốc Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng

- Điện thoại: 04.38545115			   Fax: 04.38542994

- Tài khoản: 1020.1000.0028.522

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội. 	- Mã số thuế: 0500 319147

Hai bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng tư vấn với các điều khoản sau:

Điều 1. Hồ sơ của hợp đồng và thứ tự ưu tiên

1. Hồ sơ Hợp đồng bao gồm Hợp đồng và các tài liệu tại Khoản 2 dưới đây.

2. Các tài liệu kèm theo Hợp đồng là bộ phận không tách rời của Hợp đồng. Các tài liệu kèm theo Hợp đồng và thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu bao gồm:

a) Quyết định số:          /QĐ-CAHN-PH10- Đ3 ngày 20/6/2019 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống nước thải ngoài khu nhà giam hợp khối trại tạm giam số 2 ;

b) Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;

c) Điều kiện chung của Hợp đồng;

d) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật:

e) Biên bản thương thảo hợp đồng số 196/2019/TTHĐ-TVGS ngày 19/6/2019;

g) Các phụ lục của Hợp đồng (nếu có);

h) Các tài liệu khác có liên quan.

3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn giám sát áp dụng theo thứ tự quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 2. Trao đổi thông tin

1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định, đưa ra phải bằng văn bản và được chuyển đến bên nhận bằng đường bưu điện, giao nhận văn thư hoặc email theo các địa chỉ các bên đã quy định trong Hợp đồng.

2. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo cho bên kia để đảm bảo việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên kia thì phải chịu mọi hậu quả do việc thay đổi địa chỉ mà không thông báo.

3. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Việt Nam.

2. Ngôn ngữ của Hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt.

Điều 4. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng:

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống nước thải ngoài khu nhà giam hợp khối trại tạm giam số 2 .

1. Nội dung và khối lượng công việc bên B phải thực hiện bao gồm các công việc chủ yếu sau:

Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Công tác giám sát phải được thực hiện thường xuyên và liên tục khi nhà thầu thi công xây dựng thi công trên công trường.

2. Nhà thầu phải lập và trình sản phẩm của Hợp đồng tư vấn giám sát Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống nước thải ngoài khu nhà giam hợp khối trại tạm giam số 2  bao gồm:

a) Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho Chủ đầu tư, nhà thầu thi công các báo cáo định kỳ hàng tuần về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường, trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, nhận xét, đánh giá của bộ phận giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

b) Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bên giao thầu

Điều 5. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm

1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các Bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho Hợp đồng tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm của Hợp đồng tư vấn xây dựng phải được bên B hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong Hợp đồng tư vấn xây dựng.

2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của Hợp đồng là 07 bộ.

Điều 6. Nghiệm thu sản phẩm

1. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng:

a) Hợp đồng tư vấn giám sát đã ký kết giữa các Bên.

b) Quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho hợp đồng.

2. Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành 01 lần:

Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu sản phẩm tư vấn giám sát do nhà thầu cung cấp, chủ đầu tư căn cứ vào Hợp đồng này, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn giám sát. Những sai sót trong sản phẩm tư vấn giám sát nhà thầu phải hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong Hợp đồng.

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng:

1. Tiến độ thực hiện Hợp đồng: 30 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và chủ đầu tư bàn giao mặt bằng công trình cho đơn vị thực hiện gói thầu số 05.

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp nhà thầu hoặc chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, các bên sẽ thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng.

3. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được phép làm tăng giá hợp đồng nếu việc chậm trễ do lỗi của nhà thầu.

Điều 8. Giá hợp đồng, loại hợp đồng, tạm ứng và thanh toán:

- Giá hợp đồng:

a. Giá hợp đồng:

- Giá trị hợp đồng là: 72.472.000 đồng

(Bằng chữ: Bẩy mươi hai triệu bốn trăm bẩy mươi hai nghìn đồng).

- Giá trị quyết toán là giá trị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều 9 [Điều chỉnh Hợp đồng].

- Giá Hợp đồng bao gồm:

- Chi phí nhân công cho chuyên gia, chi phí vật tư, vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

- Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh hồ sơ sau các cuộc họp, báo cáo;

- Chi phí đi thực địa, chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu các giai đoạn tại hiện trường và nghiệm thu chạy thử, bàn giao;

- Chi phí mua tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc tư vấn.

- Chi phí khác có liên quan.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Tạm ứng : không thực hiện

- Thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán đến 100% giá trị khối lượng công việc hoàn thành cho Bên B sau khi Bên B hoàn thiện toàn bộ công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng, được bên A nghiệm thu sản phẩm và cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán toàn bộ công trình.

- Đồng tiền thanh toán: Bằng đồng tiền Việt Nam.

Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng:

1. Điều chỉnh khối lượng công việc

Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi công việc (tăng, giảm) trong Hợp đồng thì đối với khối lượng công việc này các bên thoả thuận điều chỉnh tương ứng.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

a) Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc của Hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải có giải pháp khắc phục để đảm bảo tiến độ hợp đồng. Nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ hợp đồng đã ký thì nhà thầu phải kiến nghị chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp phát sinh chi phí thì nhà thầu phải khắc phục bằng chi phí của mình.

b) Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ của Hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp gây thiệt hại cho nhà thầu thì phải bồi thường.

3. Điều chỉnh giá hợp đồng: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Bộ Xây dựng tại thời điểm thực hiện hợp đồng này.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn:

1. Quyền của nhà thầu:

a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương tiện làm việc theo thỏa thuận Hợp đồng (nếu có).

b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của chủ đầu tư hoặc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn.

c) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi Hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư.

d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán đúng hạn, yêu cầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo quy định.

e) Kiến nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không bảo đảm an toàn, thi công không theo thiết kế đã được phê duyệt, thi công không đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của nhà thầu:

a) Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong Hợp đồng.

b) Bảo quản và giao lại cho chủ đầu tư những tài liệu và phương tiện làm việc do chủ đầu tư cung cấp theo Hợp đồng sau khi hoàn thành công việc.

c) Thông báo ngay bằng văn bản cho chủ đầu tư về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc.

d) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà Hợp đồng và pháp luật có quy định.

e) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của Hợp đồng:

Nhà thầu tư vấn phải thu thập các thông tin liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá Hợp đồng hoặc trách nhiệm của Bên B theo Hợp đồng hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho Bên B trong việc thực hiện công việc tư vấn xây dựng được quy định trong Hợp đồng.

Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của bên B để hoàn thành công việc tư vấn xây dựng theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng thì Bên B phải chịu trách nhiệm.

g) Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho Hợp đồng và đảm bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân lực của tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp.

h) Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu tư vấn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn xây dựng có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.

i) Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn xây dựng trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức.

k) Sản phẩm tư vấn xây dựng phải được thực hiện bởi các chuyên gia có đủ điều kiện năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật. Nhà thầu tư vấn phải sắp xếp, bố trí nhân lực của mình hoặc của nhà thầu phụ có kinh nghiệm và năng lực cần thiết như danh sách đã được chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện công việc tư vấn xây dựng.

l) Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,... với số lượng theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết.

m) Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của chủ đầu tư, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.

n) Tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và toàn bộ công trình.

o) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện không đúng nội dung Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết.

p) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu để xảy ra sự cố mất an toàn lao động thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, pháp luật.

q) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ chung của chủ đầu tư:

1. Quyền của chủ đầu tư:

a) Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn xây dựng theo Hợp đồng.

b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng không đạt chất lượng theo Hợp đồng.

c) Kiểm tra chất lượng công việc của nhà thầu tư vấn nhưng không làm cản trở hoạt động bình thường của nhà thầu tư vấn.

d) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận Hợp đồng

đ) Yêu cầu Bên B thay đổi cán bộ tư vấn không đáp ứng được yêu cầu năng lực theo quy định.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của chủ đầu tư:

a) Cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong Hợp đồng (nếu có).

b) Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo Hợp đồng.

c) Giải quyết kiến nghị của nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện Hợp đồng đúng thời hạn do các Bên thỏa thuận trong Hợp đồng.

d) Thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

đ) Hướng dẫn nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án, tạo điều kiện để Bên B được tiếp cận với công trình, thực địa.

e) Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn.

g) Tạo điều kiện cho Bên B thực hiện công việc tư vấn xây dựng.

h) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn nếu Bên A cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của Hợp đồng.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Nhà thầu phụ (không áp dụng)

Điều 13. Nhân lực của nhà thầu

- Nhân lực của nhà thầu phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng.

- Trường hợp thay đổi nhân sự, nhà thầu phải có văn bản trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho chủ đầu tư trước 05 ngày, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế. Nếu chủ đầu tư không có ý kiến về nhân sự thay thế trong vòng 05 ngày  kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà thầu thì nhân sự đó coi như được chủ đầu tư chấp thuận.

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong Hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà thầu phải gửi văn bản thông báo cho chủ đầu tư trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ đầu tư về việc thay đổi nhân sự. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế.

- Nhà thầu có thể điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự nếu cần thiết nhưng không làm tăng giá Hợp đồng. Những điều chỉnh khác chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận.

- Trường hợp thời gian làm việc của nhân sự phải kéo dài hoặc bổ sung nhân sự vì lý do tăng khối lượng công việc đã được thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì chi phí phát sinh cần thiết này sẽ được các Bên thỏa thuận.

- Nhà thầu tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận. Giờ làm việc, làm việc ngoài giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ…thực hiện theo Bộ Luật lao động. Nhà thầu không được tính thêm chi phí làm ngoài giờ (giá Hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài giờ).

Điều 14. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu

1.  Nhà thầu sẽ giữ bản quyền công việc tư vấn do mình thực hiện. Chủ đầu tư được toàn quyền sử dụng các tài liệu này để phục vụ công việc quy định trong Hợp đồng mà không cần phải xin phép nhà thầu.

2.  Nhà thầu phải cam kết rằng sản phẩm tư vấn do nhà thầu thực hiện và cung cấp cho chủ đầu tư không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào.

3.  Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ việc khiếu nại sản phẩm tư vấn theo Hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác.

Điều 15. Bảo hiểm

Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

Điều 16. Rủi ro và bất khả kháng

1.	“Bất khả kháng” là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; khi xây dựng gặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn…và các rủi ro khác chưa lường hết trước được hoặc những yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phù hợp với qui định của pháp luật.

2. 	Trách nhiệm của các bên đối với rủi ro:

a)	Đối với những rủi ro đã tính trong giá hợp đồng thì khi rủi ro xảy ra bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm bằng kinh phí của mình.

b)	Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả các rủi ro này do đơn vị bảo hiểm chi trả và không được tính vào giá hợp đồng.

c) 	Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho chủ đầu tư đối với các hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan do lỗi của mình gây ra.

d) 	Chủ đầu tư phải bồi thường những tổn hại cho nhà thầu đối với các thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) liên quan do lỗi của mình gây ra.

3. 	Thông báo về bất khả kháng:

a)	Khi một bên gặp tình trạng bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất, trong thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc liên quan đến hậu quả của bất khả kháng.

b) Bên thông báo được miễn thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của mình trong thời gian xảy ra bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ Hợp đồng.

4. 	Trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng

a) 	Nếu nhà thầu bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình theo hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo các điều khoản của Hợp đồng dẫn đến chậm thực hiện công việc và phát sinh chi phí do bất khả kháng, nhà thầu sẽ có quyền đề nghị xử lý như sau:

- 	Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của Hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành).

-	Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các điều khoản quy định trong Hợp đồng.

b) 	Chủ đầu tư phải xem xét quyết định các đề nghị của nhà thầu.

c) 	Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo Hợp đồng.

5.	Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm

a) 	Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo theo quy định của Hợp đồng trong khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia.

b)	Đối với trường hợp chấm dứt này, chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho nhà thầu: Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong Hợp đồng.

Điều 17. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng

1. 	Tạm ngừng công việc bởi chủ đầu tư

Nếu nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, chủ đầu tư có thể ra thông báo tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của nhà thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi của nhà thầu và yêu cầu nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư do tạm ngừng công việc.

2. 	Tạm ngừng công việc bởi nhà thầu

a)	Nếu chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, không thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc).

b) 	Sau khi chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được.

c) 	Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu.

3. 	Trước khi tạm ngừng thực hiện công việc trong Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng công việc thực hiện. Hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

Điều 18. Chấm dứt hợp đồng

1. 	Chấm dứt Hợp đồng bởi chủ đầu tư

Chủ đầu tư có thể chấm dứt Hợp đồng sau 03 ngày kể từ ngày gửi văn bản kết thúc Hợp đồng đến nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu:

a) 	Nhà thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà nhà thầu không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng 03 ngày mà chủ đầu tư có thể chấp nhận được kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư về sai sót đó.

b) 	Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều 7 [Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng], hoặc 03 ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp đồng.

c) 	Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của chủ đầu tư.

d) 	Nhà thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này.

đ) 	Nhà thầu từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua quyết định phân xử tại Điều 20 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp].

e) 	Nhà thầu cố ý trình chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của chủ đầu tư.

g) 	Trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 16 [Rủi ro và bất khả kháng].

h) 	Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong Hồ sơ đã được chủ đầu tư duyệt hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và năng lực tương đương.

i) Trong quá trình giám sát, chủ đầu tư phát hiện do lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát và đã lập biên bản, nhắc nhở 03 lần.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, chủ đầu tư có thể thuê các nhà thầu khác thực hiện tiếp công việc tư vấn. Chủ đầu tư và các nhà thầu này có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có.

2. 	Chấm dứt hợp đồng bởi nhà thầu

Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho chủ đầu tư tối thiểu là 10 ngày trong các trường hợp sau đây:

a) 	Sau 15 ngày liên tục công việc bị ngừng do lỗi của chủ đầu tư.

b) 	Chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 20 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp] sau 15 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

c) 	Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua quyết định phân xử tại Điều 20 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp].

d) 	Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà nhà thầu không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian không dưới 15 ngày .

đ) 	Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

3. 	Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt trừ điều khoản về giải quyết tranh chấp.

4. 	Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng, thì ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt hợp đồng, nhà thầu sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa mức chi phí.

5.	Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán thực hiện theo Điều 8 [Giá hợp đồng, loại hợp đồng tạm ứng và thanh toán] cho các công việc đã thực hiện trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, các chi phí khác...).

Điều 19. Phạt vi phạm hợp đồng

1. Phạt vi phạm đối với nhà thầu:

- Nếu chậm tiến độ thi công do lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát thì cứ 05 ngày chậm tiến độ, nhà thầu chịu phạt một khoản tương đương 1 % giá trị hợp đồng.

- Nếu do lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình hoặc giám sát không đúng theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư hoặc khi nhà thầu thi công xây dựng đang tiến hành thi công mà trên công trường không có cán bộ tư vấn giám sát phù hợp với công việc được giao hoặc có cán bộ tư vấn giám sát nhưng không có tên trong danh sách được duyệt thì nhà thầu chịu phạt một khoản tương đương 1 % giá trị hợp đồng/ 1 lần vi phạm.

- Tổng giá trị các khoản phạt của nhà thầu tư vấn giám sát phải chịu đạt 12% giá trị Hợp đồng, chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng.

2. Khấu trừ phạt vi phạm:

Giá trị các khoản phạt sẽ được xem xét, tính toán và khấu trừ vào đợt cuối (đợt quyết toán Hợp đồng).

Điều 20. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

1. Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo đúng Hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện theo đúng nội dung Hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại trong vòng 03 ngày. Nếu những các căn cứ, dẫn chứng không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát hiện những nội dung không phù hợp với hợp đồng đã ký, bên phát hiện phải thông báo ngay cho bên kia về những nội dung đó và khiếu nại về các nội dung này. Ngoài khoảng thời gian này nếu không bên nào có khiếu nại thì các bên phải thực hiện theo đúng những thỏa thuận đã ký.

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên nhận được khiếu nại phải chấp thuận với những khiếu nại đó hoặc phải đưa ra những căn cứ, dẫn chứng về những nội dung cho rằng việc khiếu nại của bên kia là không phù hợp với hợp đồng đã ký. Ngoài khoảng thời gian này nếu bên nhận được khiếu nại không có ý kiến thì coi như đã chấp thuận với những nội dung khiếu nại do bên kia đưa ra.

2. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xử lý tranh chấp theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

Điều 21. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

1. Quyết toán hợp đồng

Giá trị quyết toán hợp đồng được xác định dựa theo giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong vòng 15 ngày ( không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ...) kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn theo Hợp đồng, khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của chủ đầu tư rằng nhà thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng, nhà thầu sẽ trình cho chủ đầu tư 07 bộ hồ sơ quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên A đã chấp thuận, hồ sơ quyết toán bao gồm:

a. Giấy đề nghị quyết toán.

b. Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc của Hợp đồng;

c. Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành theo hợp đồng;

d. Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có);

e. Hóa đơn thuế giá trị gia tăng;

f. Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu.

g. Các tài liệu khác theo quy định.

Nếu Chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng nhà thầu chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của dự thảo quyết toán hợp đồng, nhà thầu sẽ cung cấp thêm thông tin theo yêu cầu của chủ đầu tư và sẽ điều chỉnh nội dung dự thảo theo sự nhất trí của hai bên. Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình cho chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã thống nhất. Nếu quá thời hạn trên nhà thầu không hoàn thiện theo đúng qui định thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc quyết toán của công trình.

Sau khi hai bên đã thống nhất tài liệu quyết toán và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư sẽ quyết toán toàn bộ giá trị còn lại của Hợp đồng cho nhà thầu.

2. Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Điều 18 [Chấm dứt Hợp đồng].

Điều 22. Điều khoản chung

Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được hai Bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước.

Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã quy định trong hợp đồng này

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi hai bên thanh lý hợp đồng

Hợp đồng này gồm 14 trang 22 Điều, được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 06 bản, Bên B giữ 02 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN B VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG KT .GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC TS. Nguyễn Trường Huy | ĐẠI DIỆN BÊN A CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng |
| --- | --- |